Додаток 3

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,

видатки на які у 2013 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів

| Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис. грн.) | Всього видатків на 2013 рік (тис.грн.) | Введення в експлуатацію у 2013 році (відповідних одиниць) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Очікуваний залишок на 1 січня 2013 року |  |  |
| 150110 | Будівництво Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2014 | 350 уч.м. | 23000,000 | 22830,00 | 300,00 |  |
| 150110 | Будівництво Червонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 2011-2014 | 300-360 уч.м. | 30282,37 | 26638,565 | 200,00 |  |
| 150110 | Будівництво Тисаашнської ЗОШ І-ІІ ступенів | 2012-2014 | 170 уч.м. | 8343,233 | 8343,233 | 250,00 |  |
| 150101 | Реконструкція частини будівлі ЗОШ під ДНЗ в с. П. Комарівці | 2011-2013 | 30 місць | 1036,896 | 1036,896 | 300,00 |  |
| 150101 | Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ ч., І пусковий комплекс) | 2011-2014 | 140 м3/доб | 4513,160 | 4513,160 | 500,00 |  |
| 15110 | Будівництво системи водопостачання ЗОШ с. Лінці | 2011-2013 | 10м3/доб | 298,560 | 298,560 | 278,56 | 10м3/доб |
| 150110 | Будівництво системи водопостачання Дубрівської ЗОШ | 2011-2013 | 10м3/доб | 297,984 | 297,984 | 270,00 | 10м3/доб |
| 150110 | Будівництво системи теплопостачання Оріховицької ЗОШ | 2012-2015 | 80 квт | 100,000 | 98,000 | 98,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Р. Комарівської ЗОШ | 2012-2014 | 1440м2 | 1200,000 | 1180,00 | 600,00 | - |
| 150110 | Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок в с. В.Геєвці | 2012-2013 | 50 п.м. | 1765,000 | 1765,000 | 200,00 | 50 п.м. |
| 150110 | Будівництво водопостачання та водовідведення с.Барвінок | 2012-2012 | - | Виготовлення ПКД | - | 240,00 | - |
| 150110 | Будівництво Лінцівського ДНЗ | 2012-2014 | 55 п.м. | Виготовлення ПКД | - | 70,00 | - |
| 150110 | Реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012-2013 | - | Виготовлення ПКД | - | 30,00 | - |
| 150110 | Будівництво Середнянської ЗОШ І-ІІст., мікрорайон Іванівка | 2012-2015 | 170 уч.м. | Виготовлення ПКД | - | 50,00 | - |
| 150110 | Будівництво дитячого садку-ясель по вул.. Д.Дьордь в с. Есень | 2012-2015 | 75п.м. | 9976,541 | 9901,541 | 300,00 | - |
| 150110 | Капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери (ФАПу) в с.Стрипа | 2012-2013 | 224м2 | 141,516 | 141,516 | 60,00 | 224м2 |
| 150110 | Реконструкція будівлі ДНЗ з добудовою приміщень під НВК с. Стрипа | 2013-2015 | 45п.м. | Виготовлення ПКД | - | 50,00 | - |
| 150110 | Реконструкція існуючих приміщень НВК (системи опалення) та проведення заходів з енергозбереження с.Часлівці | 2013-2014 | 150м2 | 247,000 | 247,000 | 60,00 | - |
| 150110 | Реконструкція будівлі ДНЗ з добудовою харчоблоку с.В.Солотвино | 2013-2015 | 30п.м. | 700,000 | 700,000 | 60,00 | - |
| 150110 | Реконструкція ДНЗ с.М.Добронь | 2013-2015 | 25п.м. | 972,000 | 972,000 | 30,00 | - |
| Всього |  |  |  |  | 78963,455 | 3946,56 |  |